ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Maria Twardowska i Krzysztof Twardowski

Świdnik 1, 34-606 Łukowica

zaprasza do składania ofert w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.

Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r.

Świdnik, 19 czerwca 2024 r.

- Zamawiający:

Maria Twardowska, Krzysztof Twardowski

Świdnik 1, 34-606 Łukowica

Tel. 510131537; e-mail: informacja@dworswidnik.pl

adres strony internetowej, na której udostępnione będzie zapytanie ofertowe:

http://nowa.lukowica.pl/

http://dworswidnik.pl/

- Tryb udzielenia zamówienia

  - Inwestycja jest realizowana w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 2023-08-14 nr Edycja2RPOZ/2023/6226/Polski Ład, złożonym przez Gminę Łukowica z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r.

  - Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  - Do niniejszego postępowania zakupowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

  - Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904.) oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Nazwa nadana zamówieniu: Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r.

  - Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku w skład którego wejdzie: 1) konserwacja i wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 2) wymiana instalacji odgromowej, 3) remont konserwatorski kominów, 4) odtworzenie schodów wejściowych. Dwór w Świdniku zbudowany został przez Wielogłowskich w 1752 r. (data na sosrębie). Do 1945 r. był własnością rodziny Śmiałowskich. Po nacjonalizacji pełnił rolę budynku użyteczności publicznej (szkoła, mieszkania nauczycielskie, dom ludowy, izba porodowa). W latach dziewięćdziesiątych pozbawiony odpowiedniego nadzoru popadł w ruinę. W 2001 r. lokalny samorząd przekazał obiekt spadkobiercy. W 2002 r. dwór został nabyty przez obecnych właścicieli (Maria i Krzysztof Twardowscy) w stanie wymagającym pilnych prac remontowych. Dwór w Świdniku jest budynkiem parterowym, bez piwnic, rozplanowany na wydłużonym prostokącie z czterema alkierzami wysuniętymi przed elewację, nakryty wysokim, czterospadowym dachem. Na alkierzach dachy namiotowe z ozdobnymi sterczynami. Od frontu ganek wsparty na dwóch kolumnach, nakryty dachem przyczółkowym z ozdobnym szczytem. W części od strony parku facjata nakryta dwuspadowym dachem. Ściany pierwotnie w całości drewniane, częściowo przebudowane, tynkowane. Dach pokryty gontem. W latach 2007-2009 wykonany został remont elewacji, remont systemu drenażowego i sanitarnego. W 2012 r. została wykonana konserwacja dachu. Prace wykonane były również przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych z różnych źródeł. Ostatnie lata to etap naprawy dachu, który w wyniku pojawienia się wielkich ognisk zgrzybienia wymagał podjęcia pilnych działań związanych z usunięciem grzybni i zabezpieczeniu gontu impregnatami. Ze względu na znaczne koszty prac konserwacyjnych, działania te były realizowane etapami. Bieżący etap planowany do realizacji w ramach niniejszego wniosku polega na konserwacji i wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymianie instalacji odgromowej, remoncie konserwatorskim kominów, odtworzenie schodów wejściowych. Zadanie to zostanie zrealizowane w oparciu o program prac konserwatorskich jaki zostanie opracowany w celu realizacji zadania, z uwzględnieniem stosownych uwag, uzgodnień i zaleceń konserwatorskich.

  - Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego, tj.

- Programie prac konserwatorskich „PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DWÓR ALKIERZOWY W ŚWIDNIKU” z listopada 2023 r., oprac. przez mgr inż. arch. Wojciecha Frączka.

- Projekcie architektoniczno-budowlanym, Projekcie zagospodarowania terenu – „Remont konserwatorski dworu i kapliczki dworskiej w Świdniku” z listopada 2023 r., oprac. przez mgr inż. arch. Wojciecha Frączka.

- Pozwoleniami :  pozwolenie konserwatorskie nr  59/2024

pozwolenie  budowlane nr 287/2024

  - Ponadto w ramach zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zadania m.in.:

- urządzić plac budowy,

- zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

- pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich)

- przywrócić do stanu pierwotnego zajęty do realizacji zadania teren.

  - Zamawiający dopuszcza rozwiązania i materiały równoważne do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem że posiadają one parametry nie gorsze od materiałów wskazanych w dokumentacji o której mowa w pkt 2.3, tj. w szczególności w Projekcie budowlanym, Projekcie zagospodarowania terenu, Programie prac konserwatorskich i Wykonawca uzyska uprzednią zgodę Zamawiającego oraz właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich zastosowanie.

  - Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane zamówienie wynosi minimum 36 miesięcy i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót.

Okres gwarancji jakości i rękojmi jest jednym z kryterium oceny ofert i może ulec wydłużeniu w ramach zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w  postępowaniu Zamawiający wymaga wskazania Nazw (firm) podwykonawców.  Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników.

  - Miejsce realizacji zamówienia – dz. ewid. 201 obręb Świdnik, Gmina ŁUKOWICA, miejscowość Świdnik, powiat limanowski, województwo małopolskie.

  - Wizja lokalna: w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem inwestycji obowiązuje odbycie wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 25.06.2024 r. o godz. 10:00. O zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy zawiadomić Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed terminem wizji, wysyłając pisemną informację o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej na adres e-mail: informacja@dworswidnik.pl

W przypadku braku możliwość udziału w wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wniosku o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Wniosek należy przesłać na adres e-mail: informacja@dworswidnik.pl

O dodatkowym terminie zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem informacji przesłanej przez wiadomość e-mail.

Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej stanowić będzie podpis na liście obecności.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2025 roku.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków:

  - O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,        jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

- posiadają   wiedzę  i doświadczenie – warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz prawidłowo zakończył 3 zadania obejmujące  konserwację i wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków za kwotę min. 300 000,00

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -  warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że ma do dyspozycji osoby posiadające kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże że dysponuje:

- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej i przynależącą do właściwej izby  samorządu zawodowego, który posiada min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków – dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki, który ukończył studia wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki spełniającym wymagania o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022, poz. 2351), posiadającym co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu pracami przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, liczony od dnia uzyskania stosownych uprawnień

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał bądź poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności   cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia, na kwotę minimum 300 000 zł.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04. 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

  - Oferty Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia uznaje się za odrzucone.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postepowaniu, o których mowa w pkt 4.1.2) lit a) i b), uważa się za spełnione, jeżeli jeden z tych Wykonawców spełni te warunki w całości tzn. wykaże że zrealizował roboty budowlane lub usługi wskazane w tych postanowieniach oraz wykona roboty budowlane lub usługi stanowiące przedmiot zamówienia, do realizacji których wymagane jest doświadczenie określone w warunkach udziału w postępowaniu.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Jeżeli wiedza i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia podmiotu, o którym mowa w pkt 4.5. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, aby w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wiedzę i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 4.5. Warunek udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt 4.1.2) lit a) i b), uważa się za  spełniony, jeżeli podmiot udostępniający zasoby spełni te warunki w całości tzn. wykaże że zrealizował roboty budowlane lub usługi wskazane w tych punktach.

- Informacja o dokumentach  lub  oświadczeniach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy.

  - W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 4 Zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. Nr 2 do Zapytania ofertowego.

    - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. Nr 3 do Zapytania ofertowego.

    - Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór  zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego.

Dowodami, o których mowa są w szczególności:

- poświadczenie,

- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a powyżej.

    - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zadania, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dołączeniem kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę - wzór  zał. Nr 5 do Zapytania ofertowego.

    - Oryginał bądź poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych   podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków.

  - Wykonawca w sytuacji określonej w punkcie 5.2 powyżej zobowiązany jest udowodnić  Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia  w szczególności przedstawiając w tym  celu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do  oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  - Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia określone w punkcie 5.1.1) oraz 5.1.2) w odniesieniu do tych podmiotów.

  - Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli ww. wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień  dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej.

  - Zamawiający nie ma obowiązku wzywać Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 5.6. jeżeli mimo uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów konieczne byłoby odrzucenie oferty Wykonawcy lub unieważnienie postępowania.

  - Ponadto do oferty należy dołączyć:

- wypełniony formularz ofertowy – wzór zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego,

- zobowiązanie do udostępnienia zasobów – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów -  wzór zał. Nr 6 do Zapytania ofertowego

- w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

- w sytuacji  oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie,              pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej, e-mail: informacja@dworswidnik.pl

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

  - Zamawiający niezwłocznie, nie później ni z na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią Zapytania ofertowego pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej http://nowa.lukowica.pl/ oraz na stronie http://dworswidnik.pl/ Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w niniejszym Zapytaniu ofertowym, powinni śledzić stronę na której jest opublikowane Zapytanie ofertowe.

- Termin związania ofertą

  - Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

  - Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania  ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu na czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni – tylko jeden raz .

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie.

  - Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 5 Zapytania ofertowego.

  - Wszelkie dokumenty sporządzone i złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów.

  - W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 5 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - Oferta musi być :

- sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,

- sporządzona czytelnie, w  języku polskim,

- podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub osobę, albo osoby do tego upoważnione przez Wykonawcę.

  - Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia stanowiące część składowa oferty muszą być podpisane lub poświadczone przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

  - W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii, dokumenty te muszą posiadać dopisek „za zgodność z oryginałem” i muszą być własnoręcznie podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Pełnomocnictwo, jeżeli takie występuje winno być złożone w formie oryginału lub w formie kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby, udzielające pełnomocnictwa lub potwierdzonej notarialnie.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do jego złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo jego uzupełnienia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami  powinna być spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

  - Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty ( wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) powinny być datowane i parafowane lub podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

  - Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wówczas informacje takie nie będą ujawniane (udostępniane) pozostałym Wykonawcom.

  - Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 z późn.zm.), Zamawiający odtajni bezpodstawnie zastrzeżone informacje.

  - W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert Zamawiający udostępni oferty lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

  - W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców oferta musi spełniać następujące wymagania:

          - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

          - upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych Wykonawców,

          - dokumenty określone w pkt. 5.1.1) oraz 5.1.2) składa każdy z Wykonawców z osobna,

          - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Ofertę należy złożyć w Dwór w Świdniku, Świdnik 1, 34-606 Łukowica, w terminie do dnia 22.07.2024 do godziny 9:00.

  - W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej nadania.

  - Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 9.1. zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.

  - Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu) opisana według poniższych ustaleń:

  - Nazwa i adres Wykonawcy,

  - Nazwa i adres Zamawiającego,

  - Oferta na realizację zadania pn. Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r. Nie otwierać przed: 22.07.2024 r., godzina 9.15

  - Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może wprowadzić do oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

  - Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

  - Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana.

  - Z chwilą otwarcia oferty, Wykonawca nie może wprowadzać do niej żadnych zmian.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  - Wykonawca określi cenę ofertową brutto jako cenę ryczałtową brutto podatkiem VAT, ściśle według formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, uwzględniając wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia. Tak ustalona cena stanowić będzie cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia. Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zmianami) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, w szczególności domagać się dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania prac, które nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

  - Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały podwyższeniu. Cenę ofertową  należy wyliczyć w oparciu o dokumentację projektową i załączony pomocniczo przedmiar robót.

  - W ofercie należy podać cenę brutto oraz stawkę  podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń według zasad uznanych w rachunkowości.

  - Za podanie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wynagrodzenie:

  - Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w trzech transzach:

- Pierwsza transza (na podstawie faktury częściowej) po zakończeniu etapu prac, którego wartość nie może być wyższa niż 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

określonego w ofercie.

- Druga transza (na podstawie faktury częściowej) po zakończeniu etapu prac, którego wartość nie może być wyższa niż 48% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

określonego w ofercie.

- Trzecia transza (na podstawie faktury końcowej) po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, za zrealizowany pozostały zakres robót (tj. ponad rozliczony na podstawie faktury końcowej), w kwocie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej i drugiej transzy wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

  - Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur Zamawiającemu zgodnie z umową.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

  - Cena ofertowa brutto– 60%

  - Okres gwarancji jakości i rękojmi – 20%

  - Doświadczenie zawodowe kierownika budowy – 20%

  - Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie według następujących formuł:

- W kryterium „Cena ofertowa brutto (PKc)”:

ilość punktów badanej oferty PKc= (Cmin/ Cbad) x 60%,  przy czym 1% =1 pkt

gdzie:  C min – najniższa cena spośród badanych ofert

C bad – cena oferty badanej

- W kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi (PKgr)”: (minimum 36 miesięcy) Wykonawca otrzyma odpowiednio:

- za zaoferowanie 36 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi –   0 pkt

- za zaoferowanie 48 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi – 10 pkt

- za zaoferowanie 60 miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi – 20 pkt

- W kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”  (PKkb). Punkty będą przyznawana za ilość odebranych robót budowlanych zrealizowanych  przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, podczas których osoba pełniła funkcję kierownika budowy. Wykonawca otrzyma odpowiednio:

- za   5 robót  –    0 pkt

- za 10 robót  –  10 pkt

- za 20 robót  –  20 pkt

Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji jakości i rękojmi w innych jednostkach niż 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy, Zamawiający dokonując oceny ofert zaokrągli okres oferowanej gwarancji jakości i rękojmi odpowiednio do 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny przyjmie 60 miesięcy a w umowie zostanie uwzględniony okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.

Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi na okres krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 36 miesięczny) okres gwarancji jakości i rękojmi.

Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości i rękojmi muszą być tożsame). W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

- Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:

Po = PKc + PKgr + PKkb

gdzie:

Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”

PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”

PKkb – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „ Doświadczenie kierownika budowy”

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt 12.2 Zapytania ofertowego. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Informacja o sposobie oceny ofert.

  - Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, dokonana będzie komisyjnie w oparciu o zapisy zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, ale niepowodujące istotnych  zmian w treści oferty, o czym musi niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający poprawiając w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

  - W przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert o unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

  - W przypadku unieważnienia postępowania po upływie  terminu składania ofert o unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podanie kryteria wyboru oferty.

  - O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

  - Zamawiający zawiadomi również Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania.

  - Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił do zatwierdzenia:

          - harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na etapy realizacji, zgodne z zapisami pkt. 11 niniejszego Zapytania ofertowego;

          - kosztorys robót sporządzony na podstawie załączonego do zapytania ofertowego przedmiaru robót  (jako pomocniczy przy rozliczaniu dofinansowania, ewentualnych robót dodatkowych itp.).

- Istotne postanowienia umowy.

  - Szczegółowe informacje dotyczące umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego.

  - Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określa  szczegółowo projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Informacje końcowe.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). W związku z tym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci możliwości wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

  - W przypadku otrzymania dwóch identycznych i zarazem najkorzystniejszych ofert, Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną poproszeni o przedstawienie dodatkowych ofert, bądź zaproszeni do dalszych negocjacji.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących część zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawca będą odbywać się w PLN, nie przewiduje się rozliczeń w innej walucie.

  - Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

- Informacja RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maria Twardowska i Krzysztof Twardowski, Świdnik 1, 34-606 Łukowica, tel. 510131537 , e-mail: informacja@dworswidnik.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz wszyscy Użytkownicy strony internetowej przedmiotowego postępowania, na której Gmina Łukowica udostępniły postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem Gminy: www.nowa.lukowica.pl oraz na stornie internetowej Zamawiającego: http://dworswidnik.pl/

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

- Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy.

- Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz dane kontaktowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

  - Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3;

  - Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4;

  - Wykaz osób – załącznik nr 5;

  - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 6;

  - Projekt umowy – załącznik nr 7;

  - Dokumentacja projektowa.

Załącznik Nr 1

.......................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres wykonawcy ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...Telefon:……………………fax……………………..NIP…………………..REGON…………

Internet: http:………………………………….., e-mail:………………………………………

Składając ofertę w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.

Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r.

zobowiązuję/my się do:

- Wykonania  prac objętych zamówieniem za cenę ofertowa ryczałtową:

brutto ………………………..   zł

(słownie ………...złotych.......................................................................................) w tym:

netto ……………………….zł (słownie…………………………………………)

podatek VAT:……………………..(słownie:……………………………………)

- Deklarujemy …………… miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na przedmiotowe zamówienie.

- Oświadczamy, że kierownik budowy/kierownik prac konserwatorskich posiada doświadczenie w nadzorowaniu/realizacji …. umów na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowy wykaz realizacji zawarty jest w załączniku nr … do Zapytania ofertowego.

- Wykonania całości prac stanowiących przedmiot zmówienia w terminie do 31 grudnia 2025 r.

- Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym, z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego oraz że nie wnoszę/nie wnosimy do nich  żadnych  zastrzeżeń.

- Oświadczam /my, że w przypadku uznania mojej /naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję /my się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Zapytaniu ofertowym wraz z załączonymi do niej projektem umowy do którego nie wnoszę/wnosimy zastrzeżeń i przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte, jednocześnie zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  i  terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/my, że uważamy się za związanym/mi niniejsza ofertą przez 30 dni począwszy od upływu terminu składania ofert.

- Zamówienie zamierzam wykonać sam(a)*:

8.1. Część zamówienia zamierzam/my  powierzyć podwykonawcy*: ………………………………(wskazanie powierzonej części zamówienia).

8.2. Nazwy/ firmy podwykonawców, na których zasoby powołuję/my się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: …………………………………………………………………………………………….

- Oferta wraz z wszystkimi załącznikami  składa się z ……………..podpisanych i kolejno ponumerowanych stron.

(Miejscowość).......................................,dnia: ................................

............................................................

Data i podpis/y osób/y upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

.......................................................

(Pieczęć/Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE **

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.

Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r.

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczam/my, że:

- Posiadam/posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień.

- Posiadam/posiadamy* niezbędną wiedzą i doświadczenie.

- Dysponuję/dysponujemy* potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do  wykonania  zamówienia.

- Znajduję się/znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

(Miejscowość).......................................,dnia: ................................

............................................................

Data i podpis/y osób/y upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

**Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu

Załącznik Nr 3

.......................................................

(Pieczęć/Nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE **

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn.

Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r.

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczam/my*, że:

      - Nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

(Miejscowość).......................................,dnia: ................................

............................................................

Data i podpis/y osób/y upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

**Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie  ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu

Załącznik nr 4

.......................................................

(Pieczęć/Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5-ciu  LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŚLI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY –W TYM OKRESIE

| 1. | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do niniejszego wykazu załączam dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

(Miejscowość).......................................,dnia: ................................

............................................................

Data i podpis/y osób/y upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5

.......................................................

(Pieczęć/Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Oświadczam, że dysponuję osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (kierownikiem budowy) posiadającym kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia:

| Nr | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Doświadczenie/ | Podstawa do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kierownik budowy Upr. Nr…………………………… |  |  |
| 2. |  | Kierownik prac konserwatorskich Upr. Nr…………………………… |  |  |
| 3. |  | Etc. |  |  |

(Miejscowość).......................................,dnia: ................................

............................................................

Data i podpis/y osób/y upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6

.......................................................

(Pieczęć/Nazwa i adres Wykonawcy)

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW*

Ja/My, niżej podpisany/i: ....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

(Podmiot udostępniający swoje zasoby)

....................................................................................................................................................

(adres siedziby Podmiotu udostępniającego swoje zasoby)

zobowiązuję się udostępnić Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Firma i adres siedziby Wykonawcy)

następujące zasoby (należy wskazać zakres udostępnionych zasobów):

…………………………………………………………………………………………………

Przy czym jednocześnie wskazuję:

      - Sposób udostępnienia i wykorzystania ww. zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

      - Okres udostępnienia ww. zasobów:

…………………………………………………………………………………………………

(Miejscowość).......................................,dnia: ................................

............................................................

Data i podpis/y osób/y upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy udostępniającego zasoby

* składane wraz z ofertą przez każdy z podmiotów, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 7

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………… 2024 r. w Świdniku, pomiędzy:

……………………………., zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: ……………………………..

a

………………………….z siedzibą …………………………………, NIP:, REGON:

zwany dalej "Wykonawcą",

reprezentowanym przez:

…………………………….

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie Zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1.

    - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Kompleksowy remont budowlano-konserwatorski zabytkowego dworu w Świdniku z 1752 r.

    - Szczegółowy opis  i  zakres robót przedmiotu umowy określają:

- Program prac konserwatorskich „PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DWÓR ALKIERZOWY W ŚWIDNIKU” z listopada 2023 r., oprac. przez mgr inż. arch. Wojciecha Frączka.

- Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt zagospodarowania terenu – „Remont konserwatorski dworu i kapliczki dworskiej w Świdniku” z listopada 2023 r., oprac. przez mgr inż. arch. Wojciecha Frączka.

- Pozwolenia:

- pozwolenie nr 59/2024 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 4.03.2024 r.;

- pozwolenie na budowę: decyzja nr 287/2024 z dnia 25.04.2024 r.

    - Roboty budowlane zostaną wykonane w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem LKS – I – 3 – 55/46 z dn. 13.10.1947 r.

    - Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do realizacji zadania, m.in.:

1)	urządzić plac budowy,

2)	zabezpieczyć roboty pod względem BHP – dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,

3)	pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),

4)	przywrócić do stanu pierwotnego zajęty do realizacji zadania teren.

    - Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane zamówienie wynosi ….. miesięcy i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót.

    - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotowego zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

Terminy realizacji

§ 2.

  - Ustala się następujące istotne terminy realizacji zamówienia:

          - Wykonawca rozpocznie roboty budowlane od dnia:…………………………

          - Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie: 31 grudnia 2025 roku.

  - Za dzień wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

Nadzór

§ 3.

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: …………… posiadający uprawnienia Nr …… wydane przez ……………

- Wykonawca ustanawia:

  - kierownika budowy w osobie:  ………………. Posiadający uprawnienia nr ……. wydane przez …………..

  - kierownika prac konserwatorskich w osobie: ………………. Posiadający uprawnienia nr ……. wydane przez …………..

- Osoby wskazane w pkt 1-2 działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904.)

- Do wzajemnych kontaktów w czasie trwania umowy strony wyznaczają przedstawicieli w osobach:

- po stronie Zamawiającego ………………………………..

- po stronie Wykonawcy……………………………………

- Przedstawiciele, o których mowa w ust. 4 nie są uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy.

- Zmiana osób określonych w pkt.4 nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może być dokonywana w formie pisemnego zawiadomienia, które jest skuteczne z chwila doręczenia drugiej stronie.

Obowiązki Zamawiającego

§ 4.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce realizacji robót.

- Zamawiający przekaże plac budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawiona fakturę Wykonawcy.

Obowiązki  Wykonawcy

§ 5.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze robót i rozpocząć wykonywanie umowy niezwłocznie po jej zawarciu.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w miejscu realizacji robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w miejscu wykonywania robót pracownikom i innym osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na miejsce wykonywania robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904.) oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą, a dotyczących prowadzonych robót.

- Wykonawca będzie utrzymywał miejsce wykonywania robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie składował wszelkie zbędne materiały, urządzenia pomocnicze i odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a następnie usuwał je i przekazywał do miejsc wykorzystania lub utylizacji we własnym zakresie.

- Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. 2023 poz. 1587 z późn. zm.)

- Po zakończeniu prac i usunięciu powstałych odpadów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenie określające sposób zagospodarowania odpadów.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i zaplecza budowy (przywrócić do stanu pierwotnego) oraz przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca uporządkuje również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robot obiektów, fragmentów nawierzchni lub instalacji.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wykonywane przez siebie roboty od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń (szkód).

- Ubezpieczenie winno obejmować cały okres realizacji robót tj. od dnia podpisania umowy do dnia bezusterkowego odbioru przez zamawiającego wykonanych robót.

- Wykonawca posiada aktualna polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż …………….. oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu.

- Za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy oraz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę i osoby działające pod jej kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) będzie odpowiadał Wykonawca. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód powstałych w związku z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 7.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru:

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,

- terminie zakrycia robót ulegających zakryciu.

- Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na własny koszt i ryzyko.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy odbiorze.

Dostawa materiałów

§ 8.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie określonym w ustawie oraz wymaganiom dokumentacji budowlano-konserwatorskiej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać dla użytych materiałów wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp.

- Wykonawca na każde żądanie inspektora nadzoru zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: stosowne dokumenty dotyczące ich jakości lub pochodzenia.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na miejscu wykonywania robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Jeżeli Zamawiający zażąda przeprowadzenia badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§ 9.

    - Strony postanawiają, że całość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi:

- netto ………złotych (słownie………………….0/100)

- podatek VAT ………złotych (słownie………………….0/100)

- brutto ………złotych (słownie………………….0/100)

    - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

    - Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zasady rozliczeń finansowych

§ 10.

  - Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w trzech transzach:

- Pierwsza transza (na podstawie faktury częściowej) po zakończeniu i odebraniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;, którego wartość nie może być wyższa niż 2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w ofercie.

- Druga transza (na podstawie faktury częściowej) po zakończeniu i odebraniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;, którego wartość nie może być wyższa niż 48% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w ofercie.

- Trzecia transza (na podstawie faktury końcowej) po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, za zrealizowany pozostały zakres robót (tj. ponad rozliczony na podstawie faktury częściowej), w kwocie pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszej i drugiej transzy wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

  - Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze, w terminie  do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót (częściowym lub końcowym) oraz oświadczeniem podwykonawcy o zapłacie należnego im wymaganego wynagrodzenia stosownie do  zawartych umów o podwykonawstwo zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.

  - Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Przedmiot odbioru

§ 11.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych niniejszą umową.

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory:

- odbiór robót ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

- Odbioru robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy stosownie do odbieranego zakresu robót.

Dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania umowy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory ulegających zakryciu, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika Budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru niezwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru robót ulegających zakryciu Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty: świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczącego odbieranego elementu robót. Inspektor Nadzoru potwierdzi odbiór robót protokołem odbioru robót ulegających zakryciu.

- Odbiory częściowe będą dokonywane celem częściowego rozliczenia wykonanych robót budowalnych:

a) dokonuje się po zakończeniu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający nie ma obowiązku odbioru robót (etapów robót) przed upływem terminów określonych z harmonogramie rzeczowo – finansowym;

b) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.

- Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru i upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Kierownika Budowy, właściwych Kierowników Robót, przedstawicieli użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

- Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru (gotowość do odbioru nie może być zgłoszona później niż na 14 dni roboczych przed terminem określonym w § 2 ust.1).

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót jest ich zakończenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej określonej w stosownych przepisach w tym zakresie.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

      - zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy,

      - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

      - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

      - oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

      - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez właściwego Kierownika).

      - Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone wystąpienia wad. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowa odbioru robót do czasu usunięcia wad wraz z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać wykonania wadliwych prac po raz drugi lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 12.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i w takim wypadku może żądać wyznaczenia nowego terminu odbioru robót.

- Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca wykona wadliwy zakres po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty.

- Odbiór pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi wyegzekwowanie od Wykonawcy usunięcie ewentualnych wad, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi.

- Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się na czas potrzebny na usuniecie wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego.

- Nie usunięcie wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Kary umowne

§ 12.

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1 pkt 3 umowy:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczony od terminu

ustalonego w § 2 ust.1 umowy,

- za każdy przypadek nieprawidłowego lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy,

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi liczony od terminu ustalonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową płatność należności wynikającej z wystawionej faktury.

- Zamawiający  naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1 pkt 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych do Wykonawcy.

- Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Suma kar umownych obciążających Wykonawcę nie może wynosić więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust 1 pkt 3.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi

§ 13.

    - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres … miesięcy.

    - Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

    - Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie nie później niż na 3 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.

    - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

    - W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - W związku z upływem okresu gwarancji Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu trwania gwarancji i rękojmi.

    - Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

    - W sytuacji stwierdzenia wystąpienia wad Zamawiający ustali w protokole termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

Zmiana umowy

§ 14.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określone w  § 9 ust. 1 pkt 3 może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy lub zamawiającego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy.

- Zamawiający  może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów, a także posiadać nie mniejsze doświadczenie niż doświadczenie Kierownika Budowy wykazane w ofercie.

- Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie.

- Wykonawca może za zgodą Zamawiającego  przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia spowodowany szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami (przez nieprzewidziane zdarzenia rozumie się m.in. wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji, zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy).

- Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem wykazania – przez Wykonawcę- Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich  wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego lub wystąpią inne obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia określonego w umowie: w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia  lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności) bądź też  wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie.

- Wystąpi  zmiana  przepisów prawa powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.

- Wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. Wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane w chwili zawarcia niniejszej umowy wpływające na harmonogram wykonywania umowy, wówczas możliwa jest zmiana harmonogramu wykonywania umowy nie powodująca zmiany terminu jej wykonania.

- Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony.

- Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w ust.1 musi zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 15.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, według swojego uznania w całości lub w części:

- w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

- w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ponad 14 dni,

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy  przez Wykonawcę.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, skutki odstąpienia nie wyłączają uprawnień z tytułu kar umownych czy gwarancji.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- Jeśli Wykonawca z własnej woli nie rozpoczął, niezwłocznie po zawarciu umowy wykonywania przedmiotu umowy, pomimo upomnień, wykonuje zamówienie niezgodnie z umową lub wykonuje swoje zobowiązania nienależycie, Zamawiający odstąpi od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu naliczając karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 5 niniejszej umowy.

- Odstąpienie  od niniejszej umowy  nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia

woli w tym przedmiocie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:

- Wykonawca i Zamawiający niezwłocznie sporządzą protokół inwentaryzacji według  stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Zamawiający dokona odbioru wykonanego zamówienia do dnia odstąpienia od umowy  oraz zapłaci wynagrodzenie za bezusterkowo wykonana część robót.

Podwykonawcy

§ 16.

- Wykonawca może zaangażować podwykonawcę do wykonania określonej części zamówienia wymienionej w przyjętej ofercie, a podwykonawca może zaangażować dalszego wykonawcę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

    - Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 2 lub do projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniające wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

    - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa za się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

    - Zasady określone w ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W tym przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

    - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy Wykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłacie należnego im wymagalnego wynagrodzenia stosownie do zawartych umów o podwykonawstwo zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego.

    - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.13. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

    - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- założyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy klub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

    - W przypadku określonym w ust. 16 pkt 3 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 16.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

    - Zamawiającemu przysługiwać będą kary umowne odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust.1 pkt 3 umowy w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o czym mowa w ust. 11 zdanie trzecie.

Postanowienia końcowe

§ 18.

Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść swoich praw lub obowiązków (w tym wierzytelności) wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się  przepisy: Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także postanowienia Zapytania ofertowego w ramach, którego została zawarta niniejsza umowa oraz złożonej w trakcie postępowania oferty Wykonawcy.

§ 20.

  - Ewentualne  spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie Sądu właściwego dla miejsca położenia siedziby Zamawiającego.

  - Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

  - Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 21.

- Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania  reklamacyjnego.

- Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym  żądaniem, które musi zawierać podstawę prawna i uzasadnienie.

- Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania.

- Odpowiedź negatywna względnie brak odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 22.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                        WYKONAWCA: